| Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез |
| --- | --- | --- |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 14 февраля 2017 года                                                                                                     № 58

с. Сюмси

# О подготовке к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году на территории муниципального образования «Сюмсинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 1998 года № 1083 «О безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Удмуртской Республики», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», в целях обеспечения безопасности эксплуатации искусственных водоемов (прудов) и обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», Администрация        муниципального      образования      «Сюмсинский      район»       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав паводковой оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» (далее Администрация Сюмсинского района)  (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке территории муниципального образования «Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2017 году (Приложение № 2).

3. Утвердить состав сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации Сюмсинского района для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка в 2017 году (Приложение № 3).

4. Утвердить рекомендации руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов, по подготовке  водоемов к прохождению весеннего паводка (Приложение № 4).

5. Рекомендовать Главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района и руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов:

- обеспечить соблюдение норм и правил безопасной эксплуатации закрепленных водоемов;

- назначить аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в отдел гражданской

2

обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» в срок до 20 марта 2017 года.

6. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский  район» по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                                    В.И.Семенов

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»

от 14.02.2017 года № 58

#### СОСТАВ

паводковой оперативной группы

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасности Администрации   Сюмсинского района

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Руководитель группы |  |  |  |
| 1 | Шумихин Игорь Владимирович | ###### Заместитель главы Администрации района по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2-21-52 |
| ##### Заместители руководителя группы |  |  |  |
| 2 | Чагин Роман Анатольевич | Начальник одела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации района | 2-16-01 |
| 3 | Соловьев Владимир Викторович | Заместитель начальника Селтинского дорожного участка ГУП УР «Удмуртавтодор» (по согласованию) | 2-10-36 |
| Секретарь группы |  |  |  |
| 4 | Асанов Максим Анатольевич | Старший оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район» | 2-22-20 |
| ##### Члены группы |  |  |  |
| 5 | Рябов Эдуард Игоревич | Начальник отделения полиции «Сюмсинское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Увинский» (по согласованию) | 2-10-85, 2-17-52 |
| 6 | Максимов Максим Александрович | Начальник Пожарно-спасательной части № 39 с. Сюмси (по согласованию) | 2-11-09 2-19-67 |
| 7 | Захаров Иван Анатольевич | Начальник районного узла связи с. Сюмси (по согласованию) | 2-12-60 |
| 8 | Огородников Алексей Геннадьевич | Начальник МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 2-11-01 |
| 9 | Сереброва Наталья Ивановна | Главный врач БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2-12-38 |
| 10 | Блинов Сергей Михайлович | Начальник Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию) | 2-18-87 |
| 12 | Глебов Андрей Александрович | Начальник ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго" ПО "Центральные электричсеские сети" (по огласованию) | 2-14-81 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»

от 14.02.2017 года №  58

П Л А Н

мероприятий по подготовке территории муниципального образования

«Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка  в 2016 году

(по согласованию с ответственными за проведение мероприятий)

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющихся в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения). | до 30.03 | Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций |
| 2 | Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащенность инвентарем и техникой. | до 30.03 | Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций |
| 3 | Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов. | до 30.03 | Руководители организаций, имеющие на балансе пруды |
| 4 | Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка. | до 20.03 | Руководители сельхозформирований, Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ, РУС с. Сюмси, НПС «Сюмси», ПСЧ-39 с. Сюмси, ООО "Жилкомснаб", МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 5 | Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты района к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе: | до 30.03 | Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители организаций - балансодержателей |
|  | - дороги и мосты, находящиеся в ведении Сюмсинского РСУ Селтинского ДУ; заключить по необходимости договоры с руководителями организаций района с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки всех подведомственных Сюмсинскому РСУ дорог и мостов; | до 30.03 | Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ |
|  | - водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам с. Сюмси, а также мосты через реку Сюмсинка; заключить по необходимости договоры с руководителями организациями райцентра с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку с. Сюмси. | до 30.03 | Глава муниципального образования «Сюмсинское» |
| 6 | Привести распиловку (околку) льда перед выходом оголовки водосбросов Сюмсинского и Гуртлудских прудов. | до 30.03 | Глава муниципального образования «Сюмсинское» |
| 7 | Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью. | до 30.03 | Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций |
| 8 | Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению районной паводковой комиссии: | до 30.03 | Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций |
| 9 | Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе). | до 30.03 | Начальник Управления образования Администрации Сюмсинского района, директора образовательных учреждениях |
| 10 | Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики и населенных пунктов района к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям муниципальных образований: | до 15.03 | Паводковая группы |
| 11 | Обеспечить общественный порядок и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ при ликвидации ЧС. | в период паводка | Начальника отделения полиции «Сюмсинское» |
| 12 | Обеспечить устойчивой связью глав муниципальных образований района и руководителей, имеющих в ведении пруды и дороги с дежурным ОП, а также оповещение членов паводковой группы КЧС и ОПБ Администрации Сюмсинского района по экстренному сбору. | в период паводка | РУС с. Сюмси, ЕДДС |
| 13 | Обеспечить защиту газопроводов, опор ЛЭП и электросвязи. | в период паводка | Руководители объектов Блинов С.М., Глебов А.А., Захаров И.А. |
| 14 | Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения. | в период паводка | Руководители организаций балансодержатели |
| 15 | Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков. | в период паводка | Балансодержатели водобашен, начальник МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 16 | Систематическое и своевременное информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье. | весь период | Служба оповещения и связи |
| 17 | Организовать взаимодействие с республиканской паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.). | весь период | Шумихин И.В. |
| 18 | Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова. | весь период | Главы муниципальных образований района, руководители объектов |
| 19 | Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием. | весь период | Главы муниципальных образований района, руководители объектов |
| 20 | При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува тел. (34130) 5-12-96, или ЕДДС района по телефону 2-22-20 | в указанных случаях | Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов |
| 21 | Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува, после проведения дезинфекционных мероприятий. | в указанных случаях | Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов |
| 22 | После прохождения паводкового периода руководителям, имеющим ведомственные источники водоснабжения, организовать чистку водопроводных колодцев с проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс. | в указанных случаях | Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов |
| 23 | Обеспечить проезд большегрузной техники по дорогам района на ликвидацию аварийно-опасных паводковых ситуаций. | в период паводка | Начальник отдела полиции «Сюмсинское» |
| Рекомендации Роспотребнадзора |  |  |  |
| 24 | Ликвидировать несанкционированные свалки коммунальных отходов. | в указанных случаях | Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района |
| 25 | Провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления коммунальных отходов. | до 30.03 | Главы муниципальных образований – поселений |
| 26 | Создать необходимый, достаточный, запас дезинфицирующих средств Провести дератизационные обработки муниципального жилого фонда, попадающего в зону подтопления. | до 30.03 | ФЛ ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» в п. УВА |
| 27 | Провести очистку каптажей родников. | до 30.03 | Главы муниципальных образований – поселений |
| 28 | Определить порядок обеспечения населения бутилированной питьевой водой в случае попадания жилых домов в зону затопления. | до 30.03 | Главы муниципальных образований – поселений |
| 29 | Провести иммунизацию населения, проживающего в возможных зонах затопления, против гепатита «А», дизентерии Зонне, ротавирусных инфекций. Создать запас противовирусных препаратов для проведения неспецифической профилактики в организованных коллективах. | до 30.03 | БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» Сереброва Н.И. |
| 30 | Обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка. - Заключить договор с аккредитованной лабораторией о проведении исследований питьевой воды в разводящей водопроводной сети на наличие возбудителей вирусных инфекций в районах возможного подтопления. - Создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях. - Обеспечить устойчивую работу в период паводка сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод. - Провести внеочередную ревизию и техническое обслуживание водопроводных колонок. | до 30.03 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» Огородников А.Г. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»

от 14.02.2017 года № 58

# С О С Т А В

районных сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» для безаварийного обеспечения

прохождения весеннего паводка в 2017 году

(по согласованию с руководителями )

| № п/п | Наименование организации | Ф.И.О. руководителя | Служебный рабочий телефон | Наименование привлекаемых сил и средств |  | Средства связи | Сроки приведения в готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с чел | техника (по маркам) |  |  |
| 1. | Селтинского ДУ (по согласованию) | Соловьев В.В. | 2-10-36 р. 89127645602 | 14 | ЭО 33211 – 1 ед. Авт Газель-1 Авт.КамАЗ-2ед. Тракторы 1-2ед. Т-170Б 1-1ед. ДЗ-180 –1ед. ТО-30 1-2 ед. | Телефон | "Ч" + 2 |
| 2. | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Огородников А.Г. | 2-11-01 р. 89501607627 | 10 | Трактор МТЗ -1ед. Камаз 5511-1ед Экскав.ЭО 2626-1 ед., | Телефон | "Ч" + 2 |
| 3 | ООО «Жилкомснаб» (по согласованию) | Старков М.Н. | 5-12-52 89508372942 | 8 | Экскаватор ЭО 2126-1ед. Газ-53-1ед. | телефон | "Ч" + 2 |
| 4. | РУС с. Сюмси (по согласованию) | Захаров И.А. | 2-12-60 р. 89128566652 | 5 | УАЗ-1 ед. | Телефон | "Ч" + 2 |
| 5. | БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | Сереброва Н.И. | 2-12-38 89226891924 | 20 | Авто УАЗ – 2 ед. | Телефон | "Ч" + 2 |
| 6. | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго" ПО "Центральные электричсеские сети" (по согласованию) | Глебов А.А. | 2-14-81 | 8 | Авто – 3 ед. Трактор Т-150 – 1 ед. | Телефон | "Ч" + 2 |
| 7. | ПСЧ-39 с. Сюмси (по согласованию) | Максимов М.А. | 2-11-09 | 10 | АЦ – 3 ед. лодка весельная –1ед. | Телефон | “Ч” + 0,1 |
| 8. | Управление охраны фауны с. Сюмси (по согласованию | Бабинцев М.Э. | 89048330769 | 2 | УАЗ – 1 ед. Лодка весельная – 1 ед. | телефон | «Ч» + 2 |
| 9. | Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию | Блинов С.М. | 2-18-87 | 3 | Спец. авто – 1ед. | телефон | «Ч» + 2 |

2

Примечание:

1. Привлекаемые рабочие должны быть сформированы в состав паводкового звена и оснащены инвентарем (багры, ломы, лопаты).

2. Возмещение расходов, возникших при ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций, производится теми предприятиями и организациями, на подведомственных объектах или территориях которых произошла аварийно-опасная ситуация, а также за счет средств бюджета, в том числе районного.

Строительные материалы, глина, щебень, песок и др. в случае необходимости забираются  из имеющихся в районе карьеров и резерва ДУ.

Приложение № 4

к постановлению Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»

от 14.02.2017 года №  58

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке  гидро-технических сооружений (ГТС) к прохождению весеннего паводка.

1. Персональная ответственность за подготовку к безаварийному пропуску весеннего паводка, возлагается на глав муниципальных образований (поселений):

1.1. Муниципальное образование «Сюмсинское», глава муниципального образования  Кунавин Сергей Васильевич.;

- Высельский пруд, пл. 1,5 га

- Акиловский пруд, пл. 1,0 га

- Бабьинский пруд, пл. 1,5 га

- Верх-Юсовский пруд, пл. 4,9 га.

1.2. Муниципальное образование «Гуртлудское», глава муниципального образования  Брагина Ольга Серафимовна.;

- Сыбаевский пруд, пл. 1,2 га.

1.3. Муниципальное образование «Васькинское», глава муниципального образования  Рябова Наталья Николаевна.;

- Кузьминский пруд, пл. 1,5 га.

1.4. Муниципальное образование «Гуринское», глава муниципального образования  Мезенцева Надежда Викторовна.;

- Гуринский пруд, пл. 1,2 га.

1.5. Муниципальное образование «Дмитрошурское», глава муниципального образования Блинов Иван Николаевич.;

- Лялинский пруд № 1, пл. 2,0 га

- Лялинский пруд № 2, пл. 4,8 га

- Гайнинский пруд пл. 1,5 га.

1.6. Муниципальное образование «Муки-Каксинское», глава муниципального образования Сидорова Антонида Пантелеймоновна.;

- Муки-Каксинский пруд, пл. 4,8 га.

2. Дополнительно закрепить организации района в период прохождения паводка за наиболее крупными прудами с целью оказания помощи муниципальному образованию  «Сюмсинское» по обеспечению сохранности водоемов, как ниже указано:

- за Сюмсинским и Гуртлудским прудами – Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ (руководитель Соловьев В.В.).

3. Начальнику Управления образования Администрации Сюмсинского района Брянцевой Л.В. рекомендовать в срок до 01 апреля 2017 года организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе).

4. Руководителю паводковой оперативной группы:

- до наступления весеннего паводка организовать проверку населенных пунктов, отдельных организаций, прудов, дорог и мостов на предмет их готовности к пропуску паводка; определить необходимый состав  сил и средств и установить порядок их привлечения на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций, выдать рекомендации балансодержателям прудов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

2

- в период паводка организовать круглосуточное дежурство должностных лиц Администрации района; принимать оперативные меры по ликвидации аварийно-опасных ситуаций на территории района;

- после прохождения паводка организовать ревизию водоемов, произвести необходимый анализ потенциально-опасных ситуаций, возникших в паводковый период, и подготовить необходимые предложения с целью принятия мер для обеспечения безаварийного прохождения  паводка.

5. Оперативное дежурство на период подготовки и прохождения предстоящего весеннего паводка возложить на ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район» на базе телефонного номера «01», «112», 2-11-09, 2-22-20

6. Главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района рекомендовать:

- до 20 марта довести, в части касающейся, требования настоящих рекомендаций до руководителей учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования (поселения); назначить паводковую комиссию по муниципальному образованию с привлечением в ее состав руководителей организаций и представителей общественности (старосты, уличные комитеты и т.д.);

- до 20 марта на заседании паводковой комиссии муниципального образования (поселения) рассмотреть вопрос состояния готовности расположенных на подведомственной территории водоемов, дорог, мостов, коммуникаций жизнеобеспечения и населенных пунктов в целом к пропуску весеннего паводка; разработать и утвердить план мероприятий по подготовке территории муниципального образования - поселения к безаварийному прохождению весеннего паводка;

- до наступления весеннего паводка организовать очистку водостоков (канав, кюветов, труб и т.д.) в населенных пунктах муниципального образования с целью заблаговременного предупреждения возможных подтоплений жилых домов и надворных построек; определить по согласованию с руководителями организаций, расположенных на территории поселений, состав сил и средств для осуществления дежурств (в том числе на каждом конкретном потенциально-опасном участке) и порядок их действий в аварийных ситуациях; организовать контроль за  предпаводковым опорожнением прудов до минимально допустимого уровня, а также за расчисткой подъездных путей к водоемам; водоемы, находящиеся в аварийном состоянии, а также водоемы, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- в период паводка обеспечить круглосуточное дежурство при  муниципальных образованиях, а также организовать контроль за дежурством на водоемах и иных потенциально опасных участках (местах пересечения половодьем дорог и коммуникацией жизнеобеспечения); принимать оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций на территории муниципального образования; при необходимости обращаться за помощью в паводковую оперативную группу комиссии чрезвычойной ситуации и обеспечения пожарной безопасности Администрации района;

- после прохождения паводка предоставить информацию по результатам прохождения весеннего паводка в отдел ГО, ЧС и мобподготовки Администрации района.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории района, рекомендовать:

- до 15 марта назначить ответственных лиц, определить необходимый состав сил и средств, разработать и утвердить планы паводковых мероприятий с целью предотвращения ущерба на подведомственной территории (объекте) от паводковых вод, а также исключения попадания технологических  и пищевых отходов и иных нечистот в реки и водоемы;

- до наступления весеннего паводка проверить готовность имеющихся в организации сил и средств к возможным работам по ликвидации аварийно-опасных ситуаций в период

3

паводка, создать необходимые запасы пиломатериалов, щебня, грунта и других материальных средств для ликвидации возможных последствий паводка;

- в период прохождения весеннего паводка обеспечить непрерывное дежурство на потенциально опасных участках (пересечение стока паводковых вод  с дорогами и коммуникациями жизнеобеспечения) подведомственной территории.

8. Руководителям объектов экономики, имеющим в своем ведении (на балансе) водоемы:

- до 10 марта назначить ответственных за каждый имеющийся пруд, сформировать оперативные бригады (группы) с привлечением необходимой техники на случай проведения аварийных работ по сохранению подведомственных прудов и предотвращению последствий от возможного разрушения плотины, организовать проведение необходимых работ по подготовке пруда к прохождению весеннего паводка в соответствии с рекомендациями паводковой оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Сюмсинского района;

- до наступления паводка подготовить подъездные пути к плотине водоема и обеспечить проведение предпаводкового сброса (спуска) воды до минимально-допустимого уровня, сбросы  воды производить по согласованию с ответственными за водоемы, расположенные ниже по течению реки, и районной паводковой оперативной группой; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- в период паводка обеспечить круглосуточное дежурство по организации (предприятию) должностными лицами и непрерывное -  на каждом пруде, постоянную готовность аварийных бригад к проведению возможных работ по предотвращению разрушения плотины и водосброса.

Руководителям организаций, имеющим в своем ведении источники водоснабжения, обеспечить в период весеннего половодья качество питьевой воды в пределах санитарных норм.

9. Главе муниципального образования «Сюмсинское» Кунавину С.В.:

- до наступления весеннего паводка подготовить водостоки, кюветы и трубы под дорожным покрытием на улицах с. Сюмси с учетом недостатков по пропуску весеннего паводка в предыдущие годы;

- в период прохождения паводка организовать непрерывное дежурство на подведомственных мостах Сюмсинском и Гуртлудском прудах и обеспечить постоянную готовность оперативной бригады к ликвидации возможных аварийных ситуаций на них.

10. Начальнику Сюмсинского РСУ Селтинского ДУ (Соловьеву В.В.):

- до наступления весеннего паводка подготовить подведомственные дороги и гидротехнические сооружения на них (трубы, мосты) к пропуску паводковых вод;

- в период паводка по согласованию с главами муниципальных образований района и руководителями хозяйств, организовать непрерывное дежурство на потенциально опасных участках  и обеспечить постоянную готовность имеющихся технических средств к проведению работ по ликвидации аварийно-опасных ситуаций.

11. На основании пункта 8 части 1 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка рекомендовать проведение следующих мероприятий:

11.1. Главам муниципальных образований района, руководителям объектов активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

11.2. Взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством обеззараживающих средств;

4

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

11.4. На период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с ежедневным информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Ува;

11.5. Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, особенно в водоохранных зонах;

11.6. На период паводка руководителям предприятий, имеющих ведомственные артезианские скважины, осуществлять ежедневный бактериологический контроль за качеством воды в разводящей сети с учетом паводковой ситуации и режима обеззараживания;

11.7. Руководству БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

11.8. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть после спада паводковых вод, проводить после проведения дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в УР в п. Ува;

11.9. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций срочно сообщать в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува.

12. Главному редактору Автономного учреждения «Районная газета «Знамя» совместно с начальником одела ГО, ЧС и мобподготовки Администрации Сюмсинского района обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.

________________________________________