Утверждена постановлением

Администрации муниципального

образования «Муниципальный округ

Сюмсинский район Удмуртской Республики»

от\_\_ .06.2024 № \_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на 2024 – 2028 годы» на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»**

**Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Борьба с борщевиком Сосновского на 2024 – 2028 годы» на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Координатор | Заместитель главы - начальник Управления по работе с территориями |
| Ответственный исполнитель | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Медведева Т.Е. |
| Соисполнители | Территориальное управление «Сюмсинское», территориальное управление «Кильмезское», Территориальный отдел «Орловский», Территориальный отдел «Дмитрошурский», Управление экономики. |
| Цель | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории района и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |
| Целевые показатели (индикаторы) | Обработанная площадь от борщевика Сосновского, га |
| Сроки и этапы реализации | 2024 – 2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района | Объем средств бюджета муниципального образования на реализацию программы составит \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | Собственные средства | | 2024 г. |  |  | | 2025 г. |  |  | | 2026 г. |  |  | | 2027 г. |  |  | | 2028 г. |  |  | | Итого |  |  |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка эффективности | 1. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;  2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории района;  3. Исключение случаев травматизма среди населения. |

1. **Характеристика сферы деятельности программы.**

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях вдоль берегов рек, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борщевик Сосновского – многолетнее растение из семейства Сельдерейные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два. В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека. Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории района или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна быть направлена в первую очередь на недопущение образования им семян и самый простой способ достичь этого – периодическое скашивание растения. Для достижения ощутимого результата скашивание необходимо проводить до трех раз за сезон и в течение нескольких лет подряд. Оптимальный срок первого скашивания – фаза бутонизации или начала цветения, последующие скашивания проводятся по мере отрастания борщевика. Скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы  его распространения, но, как правило, не приводит к гибели растений.

Для  уничтожения борщевика на небольших по площади земельных участках  следует проводить его выкапывание с корнем предпочтительно на ранних  фазах развития.

Другим методом уничтожения борщевика Сосновского является  применение гербицидов сплошного действия.

По состоянию на начало 2024 года на территории Сюмсинского района выявлено около 100 га засоренных борщевиком Сосновского земель различных категорий использования и разной степени засоренности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Территориальное управление/отдел | Населенный пункт | Засоренность, га |
| Сюмсинское | д. Русская Бабья | 8,5 |
| Кильмезское | с. Муки-Какси | 0,11 |
| Орловский | д. Блаж-Юс | 0,5 |
| Дмитрошурский | д. Правые Гайны | 0,09 |
| д. Большой Сардык | 2,02 |
| д. Лялино | 1,76 |
|  | д. Гуртлуд | 0,04 |
| с. Лекшур | 0,02 |
| Земли других категорий |  | 83,5 |

1. **Цели и задачи в сфере деятельности программы.**

Основными целями программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории  муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», а также исключение случаев травматизма среди населения.

Основными задачами программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение выбытия из оборота земель, сельскохозяйственных угодий, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

1. **Целевые показатели (индикаторы) программы.**

Целевым показателем реализации программы будет являться обработанная площадь от борщевика Сосновского за соответствующий год реализации программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обработанная площадь от борщевика Сосновского, (га) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1. **Сроки и этапы реализации программы.**

Срок реализации программы 2024 – 2028 годы, этапы реализации программы не выделяются.

**5. Основные мероприятия программы**

Перечень основных мероприятий программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, социальных сетях, распространение наглядной агитации, проведение собраний, сходов граждан);

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь;

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

Проведение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на каждом земельном участке в течение не менее 5 лет.

**6. Меры муниципального регулирования программы**

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования по программе не предусмотрен, приложение 4 к муниципальной программе.

**8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти Удмуртской Республики, организациями, предприятиями и учреждениями муниципального образования. Субъектами предпринимательства и населением муниципального образования.

**9. Ресурсное обеспечение программы**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», в том числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» по годам реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Субсидии из бюджета УР |
| 2024 г. |  |  |  |
| 2025 г. |  |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |
| 2027 г. |  |  |  |
| 2028 г. |  |  |  |
| Итого 2024-2028 гг. |  |  |  |

**10. Риски и меры по управлению рисками программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Внешние риски - изменение регионального законодательства в области государственной поддержки | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Сюмсинского района. |
| Отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий Программы | 1. Определение приоритетов для первоочередного финансирования.  2. Привлечение средств республиканского бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий |
| Организационные риски | 1. Составление планов реализации программы;  2. Закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;  3. Информирование населения, инициативных граждан и открытая публикация данных о планируемых мероприятиях и о ходе реализации программы. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным. Форс-мажорные обстоятельства. | 1. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных.  2. Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы |

**11. Конечные результаты и оценка эффективности программы.**

Конечным результатом реализации программы будет являться обработанная площадь от борщевика Сосновского за период реализации программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| Обработанная площадь от борщевика Сосновского, (га) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |

Показатели эффективности муниципальной программы, которые планируется достичь к 2029 году:

- ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»;

-  предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения из оборота;

-  снижение случаев травматизма среди населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании контрактов, по результатам конкурсных процедур, заключенных с организациями, имеющими право на выполнение данных видов работ. Работы считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приема - передачи работ. Заказчик вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе  «Борьба с борщевиком Сосновского на  территории муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский  район Удмуртской Республики»  **Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| МП | Пп | план | план | план | план | план |
| 17 | 0 |  | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | | | | | | |
| 17 | 0 | 1 | Обработанная площадь от борщевика Сосновского, (га) | га | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Борьба с борщевиком Сосновского на  территории муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский  район Удмуртской Республики»  **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Срок выполнения | | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) | | |
| МП | | Пп | ОМ | | | М |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0 | 01 | | |  | Обследование территории МО на предмет выявления распространения борщевика Сосновского | | Территориальные управления и отделы | | Ежегодно до 1 июня | | Выявление новых очагов распространения борщевика Сосновского | 17.0.1 | | |
| 17 | | 0 | 02 | | |  | Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическим способом | | Территориальные управления и отделы | | май-июнь, август-сентябрь  (по итогам конкурсных процедур) | | Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского | 17.0.1 | | |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский

район Удмуртской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры |  | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | 2028 год |
| МП | Пп |
| **17** | **0** | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17 | 0 | не формируется |  |  | |  | |  | | |  |  |  | | | |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский

район Удмуртской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | | Наименование показателя | | | Единица измерения | | | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | |
| МП | | | Пп | | | |
| 17 | | | 0 | | | |  | не формируется | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | Приложение 5  к муниципальной программе  «Борьба с борщевиком Сосновского на  территории муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский  район Удмуртской Республики»  **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| МП | Пп | | | ОМ | | М | ГРБС | Рз | | | | Пр | | ЦС | | ВР | | | | 2024 год | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | 2028 год | |  | |
| 17 | 0 | | |  | |  | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | | **Всего** | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский

район Удмуртской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| МП | Пп |
| **17** | **0** | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | **всего** |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета Сюмсинского района |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |