## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»

## Р Е Ш Е Н И Е  № 19

от 14 июня 2013 года

О подготовке   объектов    жилищно-коммунального хозяйства  Сюмсинского

района  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

Заслушав и обсудив информацию  Главы администрации района Пантюхина А.Л.. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района  к работе в осенне-зимний период  2013-2014 годов, районный Совет депутатов отмечает, что подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду осуществляется в соответствии с постановлением Администрации  района от 06 мая 2013 г. № 426 «О мерах подготовке  и проведению отопительного периода 2013 – 2014 годов в Сюмсинском районе». Утверждены состав и положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению предстоящего отопительного периода.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики запланировано проведение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт водопроводной сети села Сюмси: по улице Заречная  протяженностью 350 метров, по улице Пролетарская  протяженностью 700 метров, по улице Нефтяников  протяженностью 200 м;

- капитальный ремонт водопроводной сети  села Кильмезь от водонапорной башни по улице Ленина на улицу Набережная протяженностью 250 метров;

- капитальный ремонт по  одной артезианской скважине в селе Сюмси и в селе Кильмезь;

- замена 2 котлов в котельной «ПУ-34».

Общая сумма выделенных из бюджета Удмуртской Республики средств на перечисленные мероприятия составляет 2 млн. 250 тыс. рублей. 4,7 млн.руб выделено из республиканского бюджета на ремонт уличной дорожной сети.

За счет собственных средств муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ «Сюмсинское» запланировано проведение следующих мероприятий:

-замена водопроводной сети села Сюмси по улице Маяковского протяженностью 200 метров, по улице Короленко протяженностью 150 метров;

-замена 50 метров тепловой  и 50 метров водопроводной сетей села Кильмезь  по улице Одесская;

-строительство водопроводной сети села Сюмси по улицам Ольховая и Промышленная  общей протяженностью 1100 метров;

-реконструкция котельной специального жилого дома в деревне Акилово и котельной здания по улице Чапаева села Сюмси с переводом на природный газ;

-ремонт кровли котельных в селе Гура  и деревне  Васькино.

В тоже время сумма просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 4492 тыс. рублей, глубина задолженности около трех месяцев.

Сюмсинский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию  о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сюмсинского района 2013-2014 годов принять к сведению.

2. Администрации района совместно с предприятиями ЖКХ принять все необходимые меры по снижению просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Глава  муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                                                                       В.И.Семенов