## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»

### Р Е Ш Е Н И Е  №  4

от 27 февраля 2013 года

О ходе выполнения Реестра наказов избирателей

депутатам Сюмсинского районного Совета депутатов

на 2011-2016 годы

Заслушав информацию Главы Администрации района Пантюхина А.Л. о ходе выполнения Реестра наказов избирателей депутатам Сюмсинского районного Совета депутатов на 2011-2016 годы, районный Совет депутатов отмечает, что Администрацией района в этом направлении проводится определенная работа. Из 12 наказов, принятых к исполнению, выполнено 2: произведен ремонт Юберинского ФАП на сумму 46 тыс. руб. и заменена часть крыши Гуринского детского сада на сумму 319 тыс.657 руб. Разработан план реализации наказов избирателей на 2011-2016 годы.

Сюмсинский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию Главы Администрации района о ходе выполнения Реестра наказов избирателей  на 2011-2016 годы принять к сведению.

2. Утвердить план реализации Администрацией района наказов избирателей Сюмсинского района на 2011-2016 годы (прилагается).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава  муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                              В.И.Семенов

Утвержден решением

Сюмсинского районного

Совета депутатов

от 27 февраля 2013 года № 4

П Л А Н

реализации наказов избирателей Администрацией района в 2011-2016 годы

| № пп | Наказы | Сумма (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расселить жителей дома № 4 по улице Нефтяников в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» |  | До 2015г. | Шумихин И.В. |
| 2 | Провести капитальный ремонт дома № 2 по улице Нефтяников по решению суда | 320,0 | С 2013г. до 2016г. | Шумихин И.В. |
| 3 | Заменить ветхие водопроводные сети по улицам с.Сюмси: - Нефтяников; - Авангардная; - Вишневая; - пер.Садовый | 110,0 130,0 120,0 230,0 | 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | Чагин А.В. |
| 4 | Провести ремонт в Васькинском СДК: - крыши; - дверных проемов | 450,0 50,0 | 2014г. 2013г. | Овечкина Э.А. |
| 5 | Перекрыть крышу Васькинского детского сада – проектные работы | 100,0 | 2014г. | Шумихин И.В. |
| 6 | Провести ремонт ФАПов: - Юберинского; - Лекшурского | 46,0 600,0 | 2012г. 2015г. | Семенова Л.А. |
| 7 | Провести капитальный ремонт здания Гуринского детского сада | 500,0 1000,0 | 2014г. 2015г. | Березина Л.В. |
| 8 | Провести ремонт дороги Гура-Ключевка (5км) | 50491 | 2012г. | Пантюхин А.Л. |
| 9 | Провести ремонт моста через р.Кильмезь по дороге в с.Орловское | 400,0 | 2012г. | Безденежных С.Г. |
| 10 | Заменить ветхие водопроводные сети в с.Кильмезь | 200,0 300,0 300,0 300,0 | 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | Заболотских В.Н. |
| 11 | Заменить ветхие водопроводные сети, передать их в муниципальную собственность на ст.Пижил | 150,0 150,0 200,0 | 2014г. 2015г. 2016г. | Орлова М.А. |
| 12 | Передать водопроводные сети в муниципальную собственность в д.Блаж-Юс |  | 2013г. | Орлова М.А. |